LAB-NUMERIQUE-IA

GUIDE CHEF D’ATELIER

Préparer, lancer et piloter Codex dans VS Code

Projet : LAB-NUMERIQUE-IA - Studio Coachs

Sigle opérationnel : LN-IA-SC

Fonction du document Transformer la vision et les guides existants en méthode de travail exécutable avant de lancer Codex.

Porteur du projet : Prof. Abderrahman El Hisse

Version : v0.1.0 - Document préparatoire à l’action

# 1. Résumé exécutif

Ce guide est le document de pilotage qui précède l’action dans VS Code. Il sert à préparer l’atelier LN-IA-SC avant de demander à Codex de produire les fichiers du dépôt.

Il ne remplace pas le guide d’orchestration. Il le rend opératoire. Il transforme la vision en séquence de travail simple, contrôlable et versionnable.

Idée centrale Le chef d’atelier ne demande pas à Codex de tout inventer. Il lui prépare un terrain propre, un brief court, des contraintes claires et un objectif vérifiable.

## Le rôle exact du guide

Clarifier ce qui doit être fait avant Codex.

Préparer le dépôt local ln-ia-studio-coachs.

Séparer les documents sources des fichiers à produire.

Donner à Codex un brief court et exploitable.

Contrôler les résultats avant commit Git.

Préparer une première release GitHub v0.1.0.

## Formule de travail

Vision → Guide d’orchestration → Dépôt squelette → Brief Codex → Production Codex → Test → Commit → Release

# 2. Positionnement stratégique de LN-IA-SC

LN-IA-SC signifie LAB-NUMERIQUE-IA - Studio Coachs. Ce studio est une déclinaison spécialisée de la vision LAB-NUMERIQUE-IA pour les coachs, formateurs, enseignants et accompagnateurs.

Le thème central est la métamorphose du coaching à l’ère de l’intelligence artificielle. L’enjeu n’est pas de remplacer le coach. L’enjeu est de construire un humain augmenté par l’IA, capable de mieux observer, formaliser, produire, transmettre et progresser.

La référence pédagogique initiale est le document sur l’apprentissage de nouveaux comportements. Il apporte une idée forte : apprendre suppose parfois frustration, retour en arrière, temps d’intégration et patience. Le coaching augmenté par IA doit respecter ce rythme humain.

## Ce que LN-IA-SC doit produire

Une page professionnelle pour présenter l’atelier spécial coachs.

Un pack pédagogique structuré pour expliquer le coaching augmenté par IA.

Des prompts opérationnels pour aider les coachs à travailler avec l’IA.

Des fichiers JSON pour organiser FAQ, flashcards, prompts et parcours.

Un dépôt Git propre pour apprendre en produisant.

Une méthode de travail reproductible pour d’autres ateliers LAB-NUMERIQUE-IA.

Décision stratégique Le projet commence comme page statique et dépôt pédagogique. Il ne commence pas comme application lourde. La première victoire est la clarté.

# 3. Les trois références du projet

| Référence | Fonction | Utilisation dans l’atelier |
| --- | --- | --- |
| Document source pédagogique | Fonde le sens humain : apprendre un nouveau comportement exige patience, essais, erreurs et intégration. | Alimenter l’article blog et la pédagogie de l’atelier coachs. |
| Document technique de dépôt LN-IA-SC | Décrit la structure technique attendue : dossier, fichiers, page web, données, workflow Git. | Guider la création du dépôt et les premiers livrables. |
| Guide d’orchestration LN-IA-SC | Relie vision, stratégie, workflow, production et progression. | Servir de boussole globale. Le présent guide en est la version action. |

# 4. Ce que le guide d’orchestration permet déjà

Le guide d’orchestration est suffisant pour comprendre le projet, sa logique et ses étapes. Il est suffisant pour expliquer la vision à un collaborateur humain.

Mais Codex a besoin d’un niveau de précision plus concret. Il doit recevoir des fichiers courts, nommés, rangés et directement exploitables.

## Ce qui est déjà acquis

Le nom du projet : LAB-NUMERIQUE-IA - Studio Coachs.

Le sigle : LN-IA-SC.

La mission : préparer les coachs au coaching augmenté par IA.

Le premier livrable : une page web statique professionnelle.

La méthode : VS Code + Codex + Git + GitHub.

La philosophie : apprendre en produisant.

## Ce qui manque encore avant Codex

Un dossier local propre.

Une arborescence stable.

Un fichier BRIEF-CODEX.md.

Un README.md de départ.

Une ROADMAP.md courte.

Un CHANGELOG.md vide mais prêt.

Les documents sources rangés dans docs/source/.

Un premier commit Git avant toute intervention de Codex.

# 5. Étape 1 - Fixer le périmètre v0.1.0

La première version doit être volontairement limitée. Elle doit permettre de tester l’idée, de publier une base et de garder la maîtrise du projet.

Règle du chef d’atelier Ne pas demander à Codex de produire toute la vision. Demander seulement une première version claire, lisible, déployable et versionnable.

## Périmètre recommandé pour v0.1.0

☐ Créer index.html.

☐ Créer assets/css/style.css.

☐ Créer assets/js/app.js.

☐ Créer data/faq.json.

☐ Créer data/flashcards.json.

☐ Créer data/prompts.json.

☐ Créer share/whatsapp.txt.

☐ Créer README.md.

☐ Préparer la page pour un déploiement cPanel simple.

☐ Préparer le dépôt pour une release GitHub v0.1.0.

# 6. Étape 2 - Créer le dossier du dépôt

Créer le dossier local avec un nom simple et stable. Ce nom doit servir à la fois dans VS Code, GitHub et cPanel.

ln-ia-studio-coachs

## Arborescence recommandée

ln-ia-studio-coachs/ │ ├── README.md ├── BRIEF-CODEX.md ├── ROADMAP.md ├── CHANGELOG.md ├── LICENSE │ ├── docs/ │ ├── source/ │ │ ├── guide_nouveaux_comportemant.docx │ │ ├── document_technique_depot_LN_IA_SC.docx │ │ └── guide_orchestration_LN_IA_SC.docx │ │ │ └── guide-ln-ia-sc.docx │ ├── data/ │ ├── flashcards.json │ ├── faq.json │ ├── prompts.json │ └── parcours.json │ ├── assets/ │ ├── css/ │ │ └── style.css │ ├── js/ │ │ └── app.js │ └── img/ │ ├── logo-ln-ia-sc.png │ ├── hero.jpg │ └── og.jpg │ ├── share/ │ └── whatsapp.txt │ └── index.html

# 7. Étape 3 - Préparer les documents sources

Les documents sources ne doivent pas être modifiés par Codex. Ils sont la mémoire du projet. Ils servent de référence, pas de terrain de manipulation directe.

## Dossier réservé aux sources

docs/source/

## Règles

Mettre les documents Word sources dans docs/source/.

Ne pas demander à Codex de les modifier.

Demander à Codex de les utiliser comme contexte seulement si le contenu est résumé dans BRIEF-CODEX.md.

Préserver une copie originale hors du dépôt si le document contient des informations sensibles.

Nommer les fichiers sans accents lorsque c’est possible pour faciliter le versionnement.

# 8. Étape 4 - Créer BRIEF-CODEX.md

BRIEF-CODEX.md est le fichier le plus important avant Codex. Il doit être court, ferme et lisible. Il joue le rôle de chef d’atelier écrit.

# BRIEF CODEX — LN-IA-SC Projet : LAB-NUMERIQUE-IA — Studio Coachs Sigle : LN-IA-SC Objectif : Créer une première version web statique du projet LN-IA-SC. Mission : Transformer les documents sources en page professionnelle de présentation pour un atelier spécial coachs sur le coaching augmenté par IA. Livrables attendus : - index.html - assets/css/style.css - assets/js/app.js - data/flashcards.json - data/faq.json - data/prompts.json - share/whatsapp.txt - README.md Contraintes : - HTML statique - CSS propre - JavaScript simple - liens relatifs uniquement - aucun lien localhost - aucun fichier système - page compatible cPanel - style sobre, premium, pédagogique - ton CTM : clair, structuré, inspirant, professionnel Ne pas faire : - ne pas inventer de fausse certification - ne pas promettre un résultat automatique - ne pas créer une application complexe dans cette version - ne pas modifier les documents dans docs/source Priorité v0.1.0 : Créer une base claire, lisible, déployable et versionnable.

# 9. Étape 5 - Créer README.md

README.md explique le projet à un humain. Il doit permettre de comprendre rapidement le dépôt.

# LN-IA-SC — LAB-NUMERIQUE-IA Studio Coachs Ce dépôt contient la première version du projet LN-IA-SC. Objectif : Créer une page professionnelle et un pack pédagogique pour un atelier spécial coachs sur le coaching augmenté par IA. Vision : Passer du coaching classique au coaching augmenté par IA, sans perdre la dimension humaine, éthique et pédagogique du métier. Version : v0.1.0 — base statique du projet. Structure : - index.html : page principale - assets/ : styles, scripts, images - data/ : contenus pédagogiques JSON - docs/ : guides et sources - share/ : messages de partage Workflow : Vision → dépôt → brief Codex → production → test → commit → release

# 10. Étape 6 - Créer ROADMAP.md

ROADMAP.md donne une trajectoire. Il évite de tout mélanger dès le début.

# ROADMAP — LN-IA-SC ## v0.1.0 — Base de lancement - Structure du dépôt - Page statique index.html - Fichiers JSON pédagogiques - README - Message WhatsApp - Première release GitHub ## v0.2.0 — Version pédagogique enrichie - Ajout d’une FAQ complète - Ajout de flashcards - Ajout de prompts par usage coach - Amélioration du style visuel ## v0.3.0 — Version atelier - Déroulé de séance 2h - Exercices pratiques - Fiches participants - Guide animateur ## v1.0.0 — Version publiable - Page finalisée - Guide téléchargeable - Pack déployable cPanel - Documentation complète

# 11. Étape 7 - Créer CHANGELOG.md

CHANGELOG.md garde la mémoire des versions. Il devient utile dès que le projet commence à évoluer.

# CHANGELOG — LN-IA-SC ## [0.1.0] — Première base ### Ajouté - Structure initiale du dépôt - Brief Codex - README - Roadmap - Première page statique prévue ### À vérifier - Cohérence éditoriale - Liens relatifs - Déploiement cPanel - Préparation release GitHub

# 12. Étape 8 - Préparer les fichiers JSON

Les fichiers JSON permettent de séparer les contenus de la structure HTML. Cette méthode rend le projet plus propre et plus évolutif.

## data/faq.json

[ { "question": "Qu’est-ce que LN-IA-SC ?", "answer": "LN-IA-SC est le Studio Coachs du LAB-NUMERIQUE-IA. Il aide les coachs à comprendre et pratiquer le coaching augmenté par IA." }, { "question": "L’IA remplace-t-elle le coach ?", "answer": "Non. L’IA augmente la préparation, la formalisation et la production. Le discernement humain reste central." } ]

## data/flashcards.json

[ { "titre": "Coaching augmenté", "contenu": "Approche qui combine présence humaine, questionnement, IA, documentation et progression mesurable." }, { "titre": "Nouveau comportement", "contenu": "Compétence qui se construit par essais, observation, correction, répétition et intégration." } ]

## data/prompts.json

[ { "usage": "Préparer une séance de coaching", "prompt": "Aide-moi à préparer une séance de coaching sur le thème suivant : [thème]. Propose un objectif, des questions puissantes, un exercice et un plan de suivi." }, { "usage": "Transformer une séance en fiche de progression", "prompt": "Transforme les notes suivantes en fiche claire avec objectif, prise de conscience, action décidée, indicateur de progrès et prochaine étape." } ]

# 13. Étape 9 - Initialiser Git avant Codex

Git doit être initialisé avant l’intervention de Codex. Cela crée un point de départ propre. Ensuite, chaque modification de Codex peut être contrôlée.

git init git add . git commit -m "Initialisation du dépôt LN-IA-SC"

Pourquoi avant Codex ? Sans commit initial, il est difficile de distinguer ce qui existait avant et ce que Codex a réellement modifié. Avec Git, le chef d’atelier garde la maîtrise.

# 14. Étape 10 - Lancer Codex dans VS Code

Une fois le dépôt propre, Codex peut intervenir. Il faut lui donner une mission courte, concrète et vérifiable.

Selon la documentation officielle OpenAI, Codex peut être utilisé dans l’IDE avec l’extension VS Code, et le CLI peut lire, modifier et exécuter du code dans le dossier choisi. Ces capacités renforcent la nécessité de travailler dans un dossier bien préparé et versionné.

## Prompt de lancement Codex

Lis le fichier BRIEF-CODEX.md et crée la première version du site statique LN-IA-SC. Objectif : Créer index.html, assets/css/style.css, assets/js/app.js, data/faq.json, data/flashcards.json et data/prompts.json. Respecte les contraintes du brief. Ne modifie pas les fichiers dans docs/source. Utilise des liens relatifs. Prépare une page claire pour un atelier spécial coachs sur le coaching augmenté par IA. À la fin, explique les fichiers créés et les prochaines améliorations possibles.

## Règles de dialogue avec Codex

Donner une seule mission à la fois.

Limiter la mission à une version précise.

Demander une explication des fichiers modifiés.

Ne pas accepter automatiquement sans lire.

Tester localement avant commit.

Refuser les ajouts inutiles ou trop complexes.

# 15. Étape 11 - Contrôler après Codex

Le contrôle est obligatoire. Codex accélère la production, mais le chef d’atelier garde la responsabilité de la cohérence, de l’éthique, de la pédagogie et de la publication.

## Checklist de contrôle

☐ index.html s’ouvre correctement dans le navigateur.

☐ La page présente clairement LN-IA-SC.

☐ Le style est sobre, professionnel et lisible.

☐ Les fichiers CSS et JS sont bien liés par chemins relatifs.

☐ Les fichiers JSON sont valides.

☐ Aucun lien localhost n’est présent.

☐ Aucun fichier système n’a été ajouté.

☐ Les documents dans docs/source/ n’ont pas été modifiés.

☐ Le message WhatsApp est clair.

☐ Le README explique correctement le projet.

☐ Le projet peut être déployé sur cPanel.

## Commandes utiles

git status git diff # ouvrir index.html dans le navigateur # vérifier les chemins relatifs # vérifier les fichiers JSON

# 16. Étape 12 - Commit après validation

Quand la production est vérifiée, faire un commit clair.

git add . git commit -m "Création de la première page LN-IA-SC"

## Messages de commit recommandés

Initialisation du dépôt LN-IA-SC

Ajout du brief Codex et de la roadmap

Création de la première page LN-IA-SC

Ajout des contenus JSON pédagogiques

Préparation de la release v0.1.0

# 17. Étape 13 - Préparer GitHub et la release

Une fois le dépôt local stabilisé, créer le dépôt GitHub et pousser le projet.

git remote add origin https://github.com/VOTRE-COMPTE/ln-ia-studio-coachs.git git branch -M main git push -u origin main

## Release v0.1.0

Tag : v0.1.0 Titre : v0.1.0 - Première version LN-IA-SC Description : Première version structurée du projet LAB-NUMERIQUE-IA - Studio Coachs. Contenu : - structure du dépôt - page statique de présentation - fichiers JSON pédagogiques - brief Codex - roadmap - README - base pour atelier spécial coachs

# 18. Tableau de pilotage chef d’atelier

| Phase | Objectif | Livrable | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Vision | Stabiliser le sens du projet | Guide d’orchestration | Vision claire |
| Préparation | Créer le terrain de travail | Dépôt squelette | Arborescence propre |
| Brief | Cadrer Codex | BRIEF-CODEX.md | Contraintes explicites |
| Production | Faire produire v0.1.0 | Page statique + JSON | Test navigateur |
| Contrôle | Vérifier qualité et cohérence | Checklist validée | Aucun défaut majeur |
| Versionnement | Garder la trace | Commit Git | Historique propre |
| Publication | Préparer diffusion | Release GitHub | v0.1.0 disponible |

# 19. Définition de fini pour v0.1.0

Une version est terminée seulement si elle peut être ouverte, comprise, testée, versionnée et expliquée.

☐ Le projet possède un nom stable.

☐ Le dossier s’ouvre correctement dans VS Code.

☐ Le dépôt Git contient un commit initial.

☐ Codex a produit uniquement les fichiers demandés.

☐ La page fonctionne sans serveur complexe.

☐ Le README est lisible par une personne extérieure.

☐ La roadmap donne une suite claire.

☐ La release v0.1.0 peut être créée sans confusion.

# 20. Erreurs à éviter

| Erreur | Conséquence | Correction |
| --- | --- | --- |
| Demander à Codex de tout faire | Projet confus et difficile à contrôler | Limiter à v0.1.0 |
| Ne pas faire de commit initial | Impossible de comparer les changements | Initialiser Git avant Codex |
| Laisser Codex modifier les sources | Perte de mémoire documentaire | Protéger docs/source/ |
| Créer une application trop tôt | Complexité inutile | Commencer par une page statique |
| Publier sans test | Risque d’erreurs visibles | Tester index.html et les liens |
| Oublier le README | Dépôt incompréhensible | Documenter dès le départ |

# 21. Prompts opérationnels prêts à utiliser

## Prompt ChatGPT - enrichir le brief

Tu es assistant éditorial et chef d’atelier LAB-NUMERIQUE-IA. À partir du projet LN-IA-SC, améliore le fichier BRIEF-CODEX.md. Garde une structure courte. Ajoute les contraintes techniques, les livrables et les interdictions utiles. Ne transforme pas le projet en application complexe.

## Prompt Codex - améliorer la page

Améliore index.html et assets/css/style.css pour rendre la page LN-IA-SC plus professionnelle. Contraintes : - ne change pas la structure du dépôt - ne modifie pas docs/source - garde des liens relatifs - améliore seulement la lisibilité, les sections, les CTA et le responsive design - explique ensuite les modifications effectuées

## Prompt Codex - vérifier le projet

Analyse le dépôt LN-IA-SC et vérifie : - chemins relatifs - fichiers inutiles - cohérence README - validité JSON - préparation cPanel - absence de liens localhost Ne modifie rien sans expliquer d’abord les problèmes trouvés.

# 22. Mini-plan d’action avant de passer à Codex

Créer le dossier ln-ia-studio-coachs.

Ouvrir ce dossier dans VS Code.

Créer les dossiers docs/source, data, assets/css, assets/js, assets/img et share.

Placer les documents sources dans docs/source.

Créer BRIEF-CODEX.md.

Créer README.md, ROADMAP.md et CHANGELOG.md.

Initialiser Git.

Faire le commit initial.

Lancer Codex avec le prompt de production v0.1.0.

Contrôler, tester, corriger puis committer.

Action suivante La prochaine action concrète est la création du dossier squelette ln-ia-studio-coachs. Ensuite seulement, Codex intervient.

# 23. Références techniques utiles

Ces références servent seulement à comprendre l’usage de Codex dans l’atelier. Le projet reste piloté par le chef d’atelier.

OpenAI - Codex IDE extension : documentation officielle

OpenAI - Codex CLI : documentation officielle

OpenAI - Quickstart Codex : documentation officielle

# 24. Conclusion opérationnelle

Le guide d’orchestration a donné la boussole. Ce guide chef d’atelier donne la marche à suivre. La prochaine étape n’est pas de réfléchir davantage. La prochaine étape est de préparer le dépôt squelette.

La qualité du travail avec Codex dépendra de la qualité du terrain préparé : un dossier propre, un brief clair, un Git initialisé et un objectif limité.

Phrase de pilotage Un bon atelier IA ne commence pas par une demande vague. Il commence par une structure claire.

# 25. Fiche minute - Avant Codex

☐ Nom du dossier : ln-ia-studio-coachs.

☐ Sources dans docs/source/.

☐ BRIEF-CODEX.md prêt.

☐ README.md prêt.

☐ ROADMAP.md prêt.

☐ CHANGELOG.md prêt.

☐ Git initialisé.

☐ Commit initial fait.

☐ Prompt Codex v0.1.0 préparé.

☐ Contrôle qualité prévu après génération.

Passage à l’action Après cette fiche, ouvrez VS Code, créez le dossier, préparez BRIEF-CODEX.md, faites le commit initial puis lancez Codex avec une seule mission : produire v0.1.0.

Signature opérationnelle : LAB-NUMERIQUE-IA - Studio Coachs | LN-IA-SC | Apprendre en produisant.